**Scansione cronologica provvedimenti e richieste interventi o documentazione sicurezza plesso ‘Ballardini’**

**22 ottobre 2013** Sopralluogo generale sicurezza, presenti RSPP, Referente interno Urrai.

**19 novembre 2013** Incontro con AUSL (ufficio sicurezza lavoro); presenti RSPP Dirigente, Urrai. Illustrazione problematiche sicurezza del plesso ‘Ballardini’ e relativo programma di intervento.

**21 novembre 2013** Richiesta formale alla Provincia verifica odori aule terzo piano plesso ‘Ballardini’.

**25 novembre 2013** Incontro presso comune di Faenza alla presenza del Vicesindaco Isola, Assessore provinciale Valgimigli, Dirigente ing. Morandi, Dirigente Neri, Urrai. Discussione su problematica odori riscontrati nelle aule del terzo piano. Richiesta documentazione impianti.

**20 dicembre 2013** Segnalazione da parte della scuola relativa al persistere del problema odori nelle classi interessate. Di seguito la Provincia effettua la tinteggiatura delle aule interessate.

**10 gennaio 2014** Sopralluogo sicurezza, presenti RSPP, Urrai, con relativo verbale.

**16 gennaio 2014** Richiesta documentazione alla Provincia su conformità a norme di tutti gli impianti della sede.

**31 gennaio 2014** Prova di evacuazione plesso ‘Ballardini’.

**4 febbraio 2014** Incontro con i genitori e rappresentanti presso plesso ‘Ballardini’ (tema Sicurezza)

**7 febbraio 2014** Richiesta formale intervento ARPA 3 piano.

**10 Febbraio 2014** Sopralluogo ARPA e AUSL; segue verbale ARPA.

**11 febbraio 2014** Incontro al Ballardini con Morandi, Casadio, AUSL, RSPP, Dirigente, Urrai, Rappresentanti Studenti Scienze umane (tema sicurezza).

Richieste da parte della scuola alla Provincia di interventi di messa a norma via di fuga, cartellonistica; richiesta ulteriore documentazione di conformità impianti sia elettrici che termici; richiesta documentazione agibilità scala di sicurezza esterna.

**25 febbraio 2014** Incontro con rappresentanti dei genitori e studenti presso ‘Ballardini’ per verifica e monitoraggio degli interventi effettuati dalla scuola e dalla Provincia.

Successiva chiusura delle aule interessate dagli odori per svolgere verifiche dell’aria da parte di ARPA.

**5 marzo 2014** Richiesta all’AUSL per intervento con strumentazione per campionamento aria.

**11 marzo 2014** Richiesta a Provincia documentazione sicurezza impianti.

**14 marzo 2014** Campionamento Arpa e prelievo aria all’interno della aule per verificare presenza di eventuali sostanze pericolose.

**19 marzo 2014 R**ichiesta urgente alla Provincia certificazioni impianto termico – scale emergenza e impianti

La documentazione riguardante la sicurezza (Piano evacuazione, DVR, organigramma sicurezza ecc ) e le relazioni dei vari sopralluoghi a cura dell’ RSPP sono a disposizione presso la segreteria della scuola.

Questo documento segue alla relazione già inoltrata dal sottoscritto agli atti sugli interventi già svolti e in fase di svolgimento per la messa in sicurezza del plesso Ballardini da parte della provincia e della scuola.

31 marzo 2014 Il dirigente

 Luigi Neri